proje Süresi:

1. hafta 
ER modeli oluşturmak

2. hafta

Tablolar ve arasindaki iliskiler  oluşturmak (Veri taban)

3. hafta
Netbeans database ile connetion ve tablolar arasindaki iliskiler bağlamak

4. hafta

İletişim Modülü için (dao-Entity-controller) sınfleanı oluşturmak

5. hafta

tablolar  olusturmasi (show,create)işlemleri yapmak

6. hafta

arayuzler tamamlayacak.

7. hafta

(delete,update,create) krad işlemleri yapmaktadir

8. hafta

Ajax isteklerinin tamamlanmasi

9. hafta

jsf oturum yonetimi (jsf login filter)

10. hafta

Proje teslimi

Tahmini maliyet :

•	ER modeli oluşturmak (2000 TL)

•	Tablolar ve arasindaki iliskiler  oluşturmak (Veri taban) (1500 TL)

•	Netbeans database ile connetion ve tablolar arasindaki iliskiler bağlamak (500 TL)

•	İletişim Modülü için (dao-Entity-controller) sınfleanı oluşturmak(1500 TL)

•	tablolar  olusturmasi (show,create)işlemleri yapmak (600TL)

•	arayuzler tamamlayacak.(500TL)

•	(delete,update,create) krad işlemleri yapmaktadir(900TL)

•	Ajax isteklerinin tamamlanmasi(300TL)

•	jsf oturum yonetimi (jsf login filter)(1000TL) •

toplam 8800 tl